Liste des tâches

- LISTE DES TÂCHES
- RETRO-PLANNING
- MISE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET
  - DRIVE POUR LE PARTAGE DE DOC
  - REPO POUR LE VERSIONNING (INVITER LES FORMATEURS)

- RECHERCHES
  - OUTILS GESTION DE PROJET COLLABORATIF EN LIGNE
    - MISE EN PLACE TRELLO
      - qui fait quoi ?
      - combien de temps ?
(INVITER LES FORMATEURS)

CAHIER DES CHARGES
- MATIN RECHERCHE
  - c’est quoi un cahier des charges ?
  - à quoi ça sert ?
  - qu’est ce qu’on y met dedans ?
- RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES
  - À faire valider par le client AVANT 17H
- MAQUETTAGE DE LA PAGE D’ACCUEIL
  - recherche des outils de maquettage en ligne
  - réalisation de la maquette de la page d’accueil
  - validation par le client

- DÉFINIR LA NOMENCLATURE et L’ARBORESCENCE DU DOSSIER TYPE
  - Dossier contenant le projet
    - fichier html
    - dossier ASSETS
      - dossier CSS
        - fichier css
      - dossier JS
        - fichier js
      - IMG
      - FONT
- CODAGE
- index.html
- style.css
- script.js

RETROPLANNING

JOUR 1 (mardi 17)
DÉCOUVERTE DU BRIEF / questions / réponses / DISPATCH PAR GROUPES / LISTE DES TÂCHES / RETRO-PLANNING / MISE EN PLACE DES OUTILS DE GESTION DE PROJET / DRIVE POUR LE PARTAGE DE DOC / REPO POUR LE VERSIONNING (INVITER LES FORMATEURS)
JOUR 2 (mercredi 18)
RECHERCHES / OUTILS GESTION DE PROJET COLLABORATIF EN LIGNE / MISE EN PLACE TRELLO / qui fait quoi ? / combien de temps ? / INVITER LES FORMATEURS / CAHIER DES CHARGES / MATIN RECHERCHE / c’est quoi un cahier des charges ? / à quoi ça sert ? / qu’est ce qu’on y met dedans ?
JOUR 3 (Jeudi 19)
RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES / À faire valider par le client AVANT 17H
JOUR 4 à 7 env. (vend. 29 au ...)
MAQUETTAGE DE LA PAGE D’ACCUEIL / recherche des outils de maquettage en ligne / réalisation de la maquette de la page d’accueil / validation par le client / DÉFINIR LA NOMENCLATURE et L’ARBORESCENCE DU DOSSIER TYPE / Dossier contenant le projet / fichier html / dossier ASSETS / dossier CSS / fichier css / dossier JS / fichier js / IMG / FONT / CODAGE / index.html / style.css / script.js